Actividad. Cambio de modelo de proceso

Descripción

Supón que eres directivo de una empresa de desarrollo de software en el que se trabaja con un modelo de proceso clásico en cascada y se decide realizar un plan de cambio para trabajar con un modelo de proceso ágil. Elabora el plan de cambio en el que describas las tareas a realizar.

Criterios de evaluación

Se valorará la claridad de explicación.

Extensión máxima: 3 páginas.

Caso de estudio: Empresa Máster Software Solutions

Situación Actual:

La empresa Máster Software Solutions es una compañía establecida que ha estado operando durante más de una década en el mercado de desarrollo de software. A lo largo de los años, la empresa ha empleado un enfoque de modelo en cascada para gestionar sus proyectos de desarrollo de software. Este enfoque ha consistido en una secuencia lineal y rígida de fases, incluyendo la recopilación de requisitos, el diseño, la implementación, las pruebas y la entrega final.

Aunque el enfoque en cascada ha tenido ciertos éxitos para la empresa, en los últimos años han surgido problemas y desafíos significativos. Los proyectos a menudo se retrasan debido a cambios de requisitos de última hora que no se pueden acomodar fácilmente en el proceso en cascada. La comunicación entre los equipos y los stakeholders ha sido un problema constante, lo que ha llevado a malentendidos y resultados insatisfactorios.

La falta de flexibilidad en el proceso en cascada también ha impedido que la empresa responda de manera ágil a las necesidades cambiantes del mercado y las demandas de los clientes. Además, se ha observado que los equipos de desarrollo trabajan aislados durante la mayor parte del proyecto, lo que reduce la colaboración y la innovación.

La alta dirección de Máster Software Solutions ha reconocido estos desafíos y está buscando una solución para mejorar la forma en que se desarrollan y entregan los proyectos de software. La dirección ha llegado a la conclusión de que adoptar un modelo de proceso ágil podría ser la respuesta para abordar estos problemas y llevar la empresa al próximo nivel de éxito y eficiencia.

DESAFÍO:

Como estudiantes en este taller, su tarea es desarrollar un plan de cambio que permita a la empresa Máster Software Solutions migrar de su enfoque actual de modelo en cascada a un enfoque ágil de desarrollo de software. Deben identificar los pasos clave y las consideraciones importantes para llevar a cabo esta transición exitosamente. Aunque no es necesario detallar las actividades específicas de la metodología ágil en este caso de estudio, es importante que comprendan cómo la filosofía y los principios ágiles pueden abordar los desafíos actuales de la empresa y mejorar su proceso de desarrollo de software.

ÍTEMS SOLICITADOS:

Pasos a Seguir:

1. Análisis de la Situación Actual:

- Comprender en detalle el modelo en cascada que actualmente se emplea en la empresa.

- Identificar los desafíos y limitaciones que se enfrentan con el modelo en cascada.

- Evaluar los beneficios potenciales de cambiar a un modelo de proceso ágil.

2. Selección del Marco Ágil:

- Presentar los diferentes marcos ágiles disponibles (por ejemplo, Scrum, Kanban, XP).

- Discutir las características y ventajas de cada marco.

- Seleccionar el marco ágil más adecuado para la empresa y sus proyectos.

3. Educación y Capacitación:

- Diseñar programas de capacitación para el equipo de desarrollo y otros stakeholders.

- Brindar información detallada sobre los principios y prácticas del marco ágil elegido.

4. Creación de Equipos Ágiles:

- Formar equipos multifuncionales y autónomos.

- Designar roles dentro de los equipos (Scrum Master, Product Owner, miembros del equipo).

5. Planificación de la Transición:

- Definir un plan de proyecto detallado para la transición.

- Establecer metas y objetivos claros para cada etapa del proceso de cambio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El trabajo consistirá en realizar un documento donde se plasmará la solución del ejercicio propuesto. El documento en formato PDF deberá entregarse a través de la plataforma de envío de actividades.

El trabajo final será evaluado considerando los siguientes criterios:

- Presentación del Documento (10%)

  - El documento debe estar en formato PDF y ser enviado a través de la plataforma designada antes de la fecha y hora límite de entrega.

  - La estructura del documento debe ser clara y coherente, incluyendo portada, un índice de contenidos, títulos y subtítulos adecuados para cada sección. Recuerde incluir citas de ser necesario

  - Debe mantenerse una correcta ortografía y gramática a lo largo del documento. La extensión máxima del documento: 10 páginas.

- Cambio de modelo (90%)

  - Comprensión de Desafíos de la Aerolínea

  - Soluciones Propuestas

  - Identificación de Actores y Casos de Uso

  - Descripción de Actores y Casos de Uso

  - Relaciones y Conexiones

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

| Área de Evaluación | Criterio | Excelente (86% a 100%) | Muy Bueno (71% a 85%) | Suficiente (60% a 70%) | Insuficiente (20% a 59%) | No cumple (0% a 19%) | % Ponderación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Presentación del Documento | Formato y Envío | Entrega puntual, formato PDF, y sigue las instrucciones de envío. | Entrega con ligeras desviaciones en tiempo, según las instrucciones. | Entrega con atraso y/o varios errores según las instrucciones dadas. | Entrega no cumple con varios requisitos. | No entrega o no sigue instrucciones de envío. | 3% |
|  | Estructura y Claridad | Documento bien organizado y estructurado con todas las secciones. | Estructura clara con algunas secciones mejorables. | Estructura básica y falta alguna sección. | Documento desorganizado y le faltan secciones. | Documento incompleto o desorganizado. | 4% |
|  | Ortografía y Gramática | Sin errores ortográficos o gramaticales. | Pocos errores ortográficos o gramaticales. | Errores ortográficos o gramaticales evidentes. | Múltiples errores que dificultan la comprensión. | Uso incorrecto del idioma y múltiples errores. | 3% |
| 2. Cambio de modelo | Análisis de la Situación Actual | Comprende a fondo las limitaciones del modelo en cascada y presenta una evaluación clara de sus problemas. Proporciona ejemplos concretos y relevantes. | Identifica las principales limitaciones del modelo en cascada y ofrece una evaluación sólida de sus problemas. Proporciona ejemplos relevantes. | Reconoce algunas limitaciones del modelo en cascada y brinda una evaluación adecuada de sus problemas. Proporciona ejemplos. | Señala limitaciones básicas del modelo en cascada y ofrece una evaluación superficial de sus problemas. Proporciona ejemplos genéricos. | No aborda adecuadamente las limitaciones del modelo en cascada ni evalúa sus problemas de manera efectiva. No proporciona ejemplos relevantes. | 23% |
|  | Selección del Marco Ágil | Elige un marco ágil adecuado y proporciona una justificación sólida y detallada basada en las necesidades de la empresa. Destaca las ventajas clave del marco elegido. | Elige un marco ágil apropiado y ofrece una justificación razonable basada en las necesidades de la empresa. Menciona algunas ventajas del marco elegido. | Selecciona un marco ágil sin una justificación clara o detallada. Menciona vagamente las necesidades de la empresa. | Selecciona un marco ágil sin justificación y no menciona las necesidades de la empresa ni las ventajas del marco elegido. | No elige un marco ágil ni proporciona justificación alguna. | 23% |
|  | Educación y Capacitación | Diseña programas de capacitación exhaustivos y detallados para el equipo, identificando claramente los temas clave que se abordarán. | Diseña programas de capacitación sólidos para el equipo, identificando los temas clave que se abordarán. | Diseña programas de capacitación básicos para el equipo, mencionando los temas que se abordarán. | Diseña programas de capacitación simples y poco detallados para el equipo. | No diseña programas de capacitación para el equipo. | 16% |
|  | Creación de Equipos Ágiles | Proporciona un plan completo y bien elaborado para formar equipos ágiles, incluyendo la asignación de roles y responsabilidades. | Proporciona un plan sólido para formar equipos ágiles, incluyendo la asignación de roles y responsabilidades. | Ofrece un plan básico para formar equipos ágiles, mencionando la asignación de roles y responsabilidades. | Ofrece un plan incompleto o poco detallado para formar equipos ágiles. | No ofrece un plan para formar equipos ágiles. | 14% |
|  | Planificación de la Transición | Diseña un plan detallado, completo y realista para la transición, incluyendo metas específicas y un cronograma claro. | Diseña un plan sólido y realista para la transición, incluyendo metas y un cronograma. | Diseña un plan básico para la transición, mencionando metas y un cronograma. | Ofrece un plan incompleto o poco detallado para la transición. | No diseña un plan para la transición. | 14% |